АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  13  мая 2016 года   № 283

с. Яренск

О  подготовке  муниципального образования

«Ленский муниципальный район»

к работе в отопительный  период 2016/2017 года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки 
 объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического  
комплекса к работе в отопительный период 2016/2017 года (далее отопительный период), во исполнение Федерального  закона  от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 , а также в целях предупреждения аварийных ситуаций при работе в  отопительный период, руководствуясь Уставом МО «Ленский муниципальный район» Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет:

- Возложить функции координатора работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса района к отопительному периоду на отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и  сельского хозяйства  Администрации МО «Ленский муниципальный район».

2. Рекомендовать  руководителям организаций, предоставляющих услуги по тепло-, электро-, газо- и водоснабжению, водоотведению населению МО «Ленский муниципальный район» , обеспечить выполнение необходимого комплекса мероприятий по подготовке оборудования, зданий и сооружений  жизнеобеспечивающих систем МО «Ленский муниципальный район» к работе в отопительный период.

3. Установить срок окончания работ по подготовке оборудования, зданий и сооружений, а также жилищного фонда к отопительному периоду  1 сентября 2016 года, для муниципальных  образовательных учреждений, учреждений культуры (далее по тексту – муниципальные учреждения социальной сферы) – 15 августа 2016 года.

4.Рекомендовать руководителям  организаций коммунального комплекса, лицам, осуществляющим управление и обслуживание жилищного фонда, а также руководителям муниципальных учреждений социальной сферы, при подготовке оборудования, зданий и сооружений к работе в отопительный  период обеспечить:

1)качественную подготовку объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории МО «Ленский муниципальный район»,к работе в отопительный период в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, и Организационно- методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденным  приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203;

2) выполнение требований и предписаний Северного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и государственного жилищного надзора Архангельской области;

3) наличие  аварийного запаса материалов и  топлива.

5.Рекомендовать главе  МО «Урдомское» Е.В.Смирновой:

1)до 16 мая 2016 года образовать комиссию по подготовке и оценке готовности к работе в зимних условиях  жилищного фонда, объектов социальной сферы, энергетики организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности на территории МО «Урдомское»;

2)обеспечить контроль за своевременной оплатой организациями жилищно- коммунального хозяйства потребленной электрической и тепловой энергии,  полученного топлива;

3)завершить оформление актов проверки готовности к работе в осеннее-зимний период  и паспортов готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии в соответствии с нормативными правовыми актами и представить соответствующую информацию в отдел производственной сферы,  жилищно-коммунального и сельского хозяйства   Администрации МО «Ленский муниципальный район»;

4)в период подготовки к отопительному периоду обеспечить:

представление в период с июля по ноябрь 2016 года (на 1 и 15 число каждого месяца) сведений по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» в отдел производственной сферы, жилищно -коммунального и сельского хозяйства Администрации МО «Ленский муниципальный район»;

исключение случаев образования задолженности по заработной плате работникам организаций жилищно-коммунального хозяйства;

наличие запасов материалов и средств для проведения аварийно-восстановительных работ;

утверждение правового акта, устанавливающего порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, с учетом взаимодействия эксплуатационных служб, коммунальных, ремонтно-строительных и транспортных организаций;

проведение в межотопительный период практических тренировок 
с персоналом по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства по предотвращению выхода из строя внутридомовых и наружных коммуникаций и оборудования систем тепло-, водоснабжения, канализации, электроэнергетики и газоснабжения при аварийных и других нештатных ситуациях на источниках тепловой энергии;

проведение энергоресурсосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде и организациях бюджетной сферы.

6. Заведующему отделом образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» М.А Ажгибковой.:

1) до  16 мая 2016 года образовать и возглавить комиссии по подготовке к зиме подведомственных учреждений;

2) до 01 июля 2016 года обеспечить заключение договоров на закупку и доставку топливно-энергетических ресурсов для нужд подведомственных учреждений на осенне-зимний период 2016/2017 года;

3) до 01 сентября 2016 года обязать подведомственные учреждения представить акты готовности к отопительному периоду объектов теплоснабжения в  комиссию;

4) до 01 сентября 2016 года обеспечить полную оплату за предоставленные энергоресурсы и коммунальные услуги;

7. Отделу производственной сферы, жилищно-коммунального и  сельского хозяйства   Администрации МО «Ленский муниципальный район»:

1) до 16 мая 2016 года представить в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области сводный план подготовки объектов  топливно-энергетического комплекса и  жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду;

2) осуществлять в период с июля по ноябрь 2016 года мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период;

3) обеспечить контроль за созданием нормативных запасов топлива.

8.В целях обеспечения согласованности  действий с организациями, расположенными на территории МО «Ленский муниципальный район», по вопросам контроля за ходом подготовки к отопительному периоду утвердить состав комиссии по подготовке  МО «Ленский муниципальный район» к отопительному периоду 2016/2017 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по вопросам экономики и инфраструктурного развития  Кочанова Н.Н..

Исполняющий обязанности

Главы МО «Ленский муниципальный район»				Н.Н.Кочанов

Приложение 1

к постановлению Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от  13  мая  2016 года  № 283

Состав

комиссии по подготовке муниципального образования

«Ленский муниципальный район»

к отопительному периоду 2016 /2017  года

Председатель комиссии:

| Н.Н.Кочанов | – заместитель главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по вопросам экономики и инфраструктурного развития |
| --- | --- |

Заместитель председателя комиссии:

| А. В. Леушев | – – заведующий отделом ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| --- | --- |

Секретарь комиссии:

| И. Г. Кузакова | – – заместитель заведующего отделом ПС,ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район». |
| --- | --- |

Члены комиссии:

| Е.В.Смирнова | – глава МО «Урдомское»; |
| --- | --- |
| М.А.Ажгибкова | –заведующий отделом образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»; |
| И.В.Белоголова | –заведующий отделом архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район»; |
| Т. Н. Пятиева | – заведующий финансовым отделом Администрации МО «Ленский муниципальный район»; |
| Е.Н.Шумихина | – заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации МО «Ленский муниципальный район»; |
| А.В. Поторий | – начальник Ленского отделения КМРО «Архангельская сбытовая компания» (по согласованию); |
| В.И.Жданов | – государственный инспектор Северного управления Ростехнадзора (по согласованию). |