АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 апреля 2014 года  № 283 – н

с. Яренск

Об утверждении Порядка разработки и реализации

муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район»

В целях совершенствования процесса разработки и реализации муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район», в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», руководствуясь Уставом МО «Ленский муниципальный район», на основании протеста прокурора от 11.04.2014, Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район».

2. Отменить постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 26.03.2014  № 201 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район».

3. Считать утратившим силу постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 22.07.2013 № 373-н «Об утверждении  Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район» с 01 января 2015 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на Интернет-сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по экономике и инфраструктурному развитию Н.Н. Кочанова.

Глава МО «Ленский муниципальный район»                                 А.Г. Торков

# Утвержден

# постановлением Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от  30 апреля 2014 года   № 283 - н

Порядок

разработки и  реализации муниципальных программ

МО «Ленский муниципальный район»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район» ( далее по тексту – муниципальные программы).

2. Муниципальная программа - увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс  производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных, и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение целевых задач на территории МО «Ленский муниципальный район».

3. Муниципальная программа направлена на решение проблем районного значения в рамках полномочий одного или нескольких отраслевых (функциональных) органов исполнительного органа власти МО «Ленский муниципальный район».

4.  Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм с целевыми показателями, мероприятиями, сроками их исполнения и конечными результатами. Муниципальная программа также может включать  подпрограммы, направленные на создание условий для реализации муниципальной программы, в том числе подпрограммы, включающие расходы  муниципального бюджета на содержание аппарата исполнительных органов муниципальной власти, участвующих  в реализации муниципальной программы; подпрограммы, направленные на реализацию функций  исполнительных органов муниципальной власти, не вошедшие в другие  подпрограммы  муниципальной программы.

5. Разработка и реализация  муниципальной программы осуществляется  Администрацией МО  «Ленский муниципальный район» или ее отраслевыми органами. Участниками муниципальной программы  являются органы местного самоуправления района, органы государственной власти Архангельской области, органы местного самоуправления  муниципальных образований поселений, некоммерческие организации, внебюджетные фонды, территориальные органы  федеральных органов исполнительной власти.

6. Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее – отдел экономики и прогнозирования) осуществляет методическое руководство  и координацию деятельности исполнительных органов муниципальной власти по разработке и реализации муниципальных программ.

7. В настоящем Порядке  применяются следующие основные понятия:

Подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам  мероприятий, направленных на решение  отдельных целей и задач муниципальной программы;

цель муниципальной программы  (подпрограммы) – планируемый результат реализации муниципальной программы (подпрограммы);

задача муниципальной программы (подпрограммы) – совокупность взаимосвязанных заданий по осуществлению муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

перечень муниципальных программ – реестр муниципальных программ, содержащий наименование программ, дату и номер муниципального нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы, ответственных исполнителей;

эффективность реализации муниципальной программы – степень вклада  результатов реализации муниципальной программы  в социально-экономическое развитие района.

II. Разработка муниципальной программы

8. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого  постановлением Администрации. Проект перечня муниципальных программ формируется  отделом экономики и прогнозирования  совместно с финансовым отделом Администрации (далее по тексту – финансовый отдел). Перечень муниципальных программ содержит:

наименование  муниципальных программ;

наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ.

9. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из стратегических целей развития района, указанных в Стратегии развития муниципального образования «Ленский муниципальный район», утвержденной постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее  по тексту– Администрация) от 20.06.2011 № 72, федеральных, областных законов, правовых актов Правительства Архангельской области, нормативных правовых актов муниципального образования «Ленский муниципальный район», основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период МО «Ленский муниципальный район», утвержденных постановлением Администрации.

10. В работе с муниципальными программами выделяются следующие последовательные этапы:

подготовка предложений о проблемах, требующих решения в рамках муниципальных программ;

принятие решения о разработке проекта муниципальной программы;

разработка проекта муниципальной программы;

утверждение муниципальной программы;

реализация муниципальной программы;

мониторинг и контроль реализации муниципальной программы.

11.  Разработчик муниципальной программы:

а) обеспечивает разработку проекта муниципальной программы в установленный срок и по установленной форме, либо создает рабочие группы по разработке программы; формирует структуру муниципальной  программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы.

б) подготавливает проект постановления Администрации  об утверждении муниципальной программы;

в) разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;

г) подготавливает ежеквартальные и ежегодные отчеты о  реализации муниципальной программы и представляет их  в отдел экономики;

д) подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации муниципальной программы;

е) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

ж) осуществляет отбор  исполнителей работ и услуг, а также поставщиков товаров по  программным мероприятиям, в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения муниципальных нужд или исполняет программные мероприятия непосредственно;

з) согласовывает с основными участниками муниципальной программы (соисполнителями) возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования. По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов поселений подписываются соглашения (договоры) о намерениях между муниципальным заказчиком и организациями,  либо органами государственной власти субъекта, Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений;

и) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию муниципальной программы, осуществляет координацию деятельности ее исполнителей (соисполнителей), обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

к) осуществляет планирование и составляет обоснования ассигнований и бюджетные заявки на соответствующие муниципальные программы и представляет в отдел экономики и прогнозирования в порядке, установленном для подготовки проекта муниципального бюджета.

12. Разработка проекта муниципальной программы:

1) муниципальная программа состоит из паспорта муниципальной программы и основных разделов  муниципальной программы. Паспорт муниципальной программы  оформляется по форме согласно приложению №  1 к настоящему Порядку.

Муниципальная программа содержит следующие разделы:

содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

характеристика подпрограмм муниципальной программы;

цели, задачи, сроки и этапы реализации программы, целевые индикаторы и показатели;

перечень программных мероприятий;

механизм реализации программы;

ресурсное обеспечение программы;

ожидаемые результаты  реализации программы;

организация управления программой и контроль за ходом ее реализации;

2) раздел "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" должен отражать содержание проблемы и обоснование необходимости  ее решения программными методами;

развернутое описание проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование решения проблемы в приоритетном порядке в данное время, целесообразность использования программно-целевого подхода при ее решении и средств  муниципального бюджета; основные направления деятельности Правительства Архангельской области, Администрации  в сфере реализации муниципальной программы.

3) характеристика подпрограмм муниципальной программы, которая включает паспорт  и описание каждой подпрограммы  по следующим разделам:

- паспорт подпрограммы муниципальной программы (по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку);

-  характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем;

- механизм реализации  мероприятий подпрограммы.

В рамках данного раздела  указываются следующие меры и условия  по реализации мероприятий (групп мероприятий) подпрограммы:

- по привлечению организаций, определяемых  в порядке, установленном законодательством  о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений;

- по привлечению средств областного и федерального бюджетов, средств внебюджетных источников;

- по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;

- иные меры.

В паспорте муниципальной программы указываются номера и наименования включенных в муниципальную программу подпрограмм.

В случае отсутствия подпрограмм в позиции «перечень подпрограмм» ( в паспорте) указываются слова «Подпрограммы отсутствуют»;

4) раздел "Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы, целевые индикаторы и показатели" муниципальной программы должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков целевой программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации целевой программы с определением соответствующих целей).

Раздел должен содержать:

обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы;

обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации, указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа;

условия досрочного прекращения реализации целевой программы.

Перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий включает в себя базовые, оценочные и прогнозные целевые индикаторы и показатели;

5) раздел "Перечень программных мероприятий" должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной  программы и достижения поставленных целей. Мероприятия должны быть увязаны по срокам, ресурсам и в итоге обеспечивать достижение целевых индикаторов и показателей соответствующих задач программы. Мероприятия программы должны быть конкретными, исключающими неясность толкования, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке. По объектам капитального строительства программные мероприятия должны иметь проектную документацию и заключение государственной экспертизы, для осуществления проектных работ по объектам муниципальной собственности - исходно-разрешительную документацию;

6) в разделе "Механизм реализации программы" (при отсутствии подпрограмм) излагается взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических и правовых рычагов, обеспечивающих реализацию программных мероприятий, а также условия предоставления субсидий бюджетам поселений. В рамках данного раздела  указываются следующие меры   по реализации мероприятий (групп мероприятий) программы:

- по привлечению организаций, определяемых  в порядке, установленном законодательством  о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений;

- по привлечению средств областного и федерального бюджетов, средств внебюджетных источников;

- по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;

- иные меры.

Объем средств муниципального бюджета на предоставление субсидий муниципальным образованиям (поселениям) по софинансированию объектов капитального строительства муниципальной собственности поселений определяется в соответствии с методикой распределения субсидий бюджетам муниципальных образований за счет средств муниципального  бюджета, которая разрабатывается муниципальным заказчиком  муниципальной программы с учетом ее специфики и оформляется приложением к программе.

7) в разделе "Ресурсное обеспечение программы" определяется общий объем финансирования программы с указанием всех возможных источников финансирования (за счет средств федерального бюджета, областного бюджета,    муниципального бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных средств).

Включение в проект муниципальной программы финансирования мероприятия за счет средств иных источников, кроме  муниципального бюджета, должно быть подтверждено соглашениями (договорами) о намерениях между муниципальным заказчиком и организациями,  органами государственной власти субъекта, органами местного самоуправления (поселений), подтверждающими финансирование целевой программы за счет средств внебюджетных источников, средств областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов поселений.

8)  раздел "Ожидаемые результаты реализации программы" должен содержать:

Описание поддающихся  количественной и качественной оценке  ожидаемых конечных результатов, которые должны быть достигнуты от реализации программы.

9) в разделе "Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации" описываются организационно-функциональная структура управления процессом реализации программы, технология осуществления контроля.

Каждая программа оформляется стандартно согласно требованиям, установленным настоящим Порядком.  На титульном листе указывается полное наименование программы, в том числе срок ее реализации, год и дата выпуска.

В случае отсутствия в муниципальной программе подпрограмм раздел «характеристика  подпрограмм муниципальной программы» не заполняется.

10) к проекту муниципальной программы должны быть приложены:

пояснительная записка;

финансово-экономическое обоснование (при необходимости);

бизнес-планы инвестиционных проектов, входящих в состав проекта программы.

13. Рассмотрение и утверждение проекта муниципальной программы:

1) муниципальный разработчик муниципальной программы  представляет проект муниципальной программы со всеми необходимыми  документами, указанными в  настоящем Порядке, в отдел экономики и прогнозирования, финансовый отдел, отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления Администрации МО «Ленский муниципальный район» и иные заинтересованные отраслевые органы для проведения проверки и согласования в части, касающейся вопросов, отнесенных к их компетенции;

2) отдел экономики и прогнозирования оценивает  представленный проект,  принимая во внимание:

приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

привлечение средств областного, федерального бюджетов  и  бюджетов поселений, внебюджетных средств для реализации программы в увязке с возможностями за счет средств муниципального бюджета;

реальность и обоснованность объемов и источников финансирования, подтвержденных экономическими расчетами и согласием органов местного самоуправления (поселений) или организаций о долевом участии в финансировании;

социально-экономическую эффективность программы, ожидаемые конечные результаты реализации программы  и ее влияние на структурные и экономические изменения в различных сферах экономики и социальной сфере района;

наличие проектной документации и заключения государственной экспертизы при включении в программу мероприятий по строительству и реконструкции объектов;

невозможность либо нецелесообразность  осуществления мероприятий  программы в рамках текущей деятельности разработчика программы.

3) при включении в программу объектов капитального строительства муниципальный разработчик муниципальной программы направляет в отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее по тексту – отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений) для рассмотрения и согласования проект муниципальной программы.

Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений при рассмотрении принимает во внимание:

предполагаемые сроки ввода объектов в эксплуатацию;

мощность объекта;

потребность в инвестициях из муниципального бюджета, в том числе на очередной финансовый год и до окончания работ по объекту;

планируемые источники и объемы софинансирования, в том числе привлечение средств областного бюджета в рамках областных целевых программ, внебюджетных источников, объемы финансирования из  бюджетов поселений;

4)  после согласования проекта муниципальной программы  разработчик муниципальной программы подготавливает до 1 октября года, предшествующего году, в котором планируется начало реализации программы проект постановления Администрации об утверждении муниципальной программы в установленном порядке;

5) муниципальные программы, а также изменения в ранее принятые программы утверждаются постановлением Администрации до 1 ноября года, предшествующего году, в котором планируется начало реализации программы.

14. Реализация муниципальной программы:

1) формы и методы управления реализацией муниципальной программы определяются муниципальным разработчиком программы;

2) муниципальный разработчик муниципальной программы может инициировать внесение изменений и (или) дополнений или предложение по досрочному прекращению муниципальной программы в следующих случаях:

досрочное выполнение муниципальной программы;

исключение (перераспределение) полномочий отраслевых органов, касающихся реализации муниципальной программы;

отсутствие финансирования муниципальной программы в целом или большей части программных мероприятий;

невозможность достижения целей муниципальной программы либо конечных результатов муниципальной программы;

3) разработанные муниципальным разработчиком муниципальной программы необходимые документы о внесении изменений и (или) дополнений или предложений по досрочному прекращению муниципальной программы в установленном порядке вносятся  на рассмотрение Администрации;

4) муниципальные программы подлежат приведению в соответствие

с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Ш. Финансовое обеспечение  реализации

муниципальных программ

15. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств  МО «Ленский муниципальный район»  осуществляется за счет  бюджетных ассигнований  бюджета МО «Ленский муниципальный район»  (деле – муниципальный бюджет) в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальных программ  утверждается решением Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» (далее – Собрание депутатов) о муниципальном бюджете на очередной финансовый год.

16. Объем бюджетных ассигнований  указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. Расходы указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы.

17. В проект решения Собрания депутатов о внесении изменений  в решение о муниципальном бюджете  на очередной финансовый год, изменение  бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальных программ  включается после утверждения  Администрацией  изменений в указанные муниципальные программы.

18. Планирование  бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальных программ  в очередном году  осуществляется в соответствии с муниципальными нормативными актами, регулирующими порядок  составления проекта  муниципального бюджета на очередной финансовый год.

19. В финансовое обеспечение  реализации муниципальных программ  включаются расходы  федерального бюджета, областного бюджета,  муниципального бюджета, бюджетов муниципальных образований поселений, организаций, являющихся участниками  реализации муниципальной программы.

IV. Управление и контроль  за реализацией

муниципальной программы

20. Управление  и контроль реализации муниципальной программы:

1) муниципальные разработчики муниципальных программ:

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел экономики и прогнозирования отчеты об исполнении мероприятий муниципальной программы (нарастающим итогом с начала года)  по форме согласно Приложению N 3 к настоящему Порядку;

ежегодно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, представляют в отдел экономики и прогнозирования отчеты о  реализации муниципальной программы (итоговые отчеты о реализации программы в целом), выполнения ее целевых показателей (индикаторов) по форме согласно Приложениям N 3 и 4 к настоящему Порядку и пояснительную записку, содержащие информацию о результатах реализации муниципальной программы в разрезе мероприятий с указанием причин  их невыполнения; расчет оценки эффективности  реализации муниципальных программ  (по форме  согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку.

2) отдел экономики и прогнозирования на основании отчетов о  реализации муниципальных программ, полученных от муниципальных разработчиков по итогам за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев  и год доводит информацию о реализации муниципальных программ заместителю главы муниципального образования по вопросам экономики и инфраструктурного развития;

3) Администрация по  результатам рассмотрения  отчета о ходе реализации муниципальной программы принимает одно из следующих решений:

о продолжении реализации муниципальной программы;

о необходимости внесения изменений и/или дополнений в муниципальную программу;

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

21. Внесение изменений и (или) дополнений в действующую муниципальную программу, в том числе включение в нее новых подпрограмм и их утверждение, продление срока реализации программы осуществляются в соответствии с положениями пункта 13 настоящего Порядка.  При корректировке действующей муниципальной программы  не применяются требования  к сроку представления проекта программы, установленные пунктом 13 настоящего Порядка.

## Приложение N 5

## к Порядку разработки и реализации муниципальных программ

## МО «Ленский муниципальный район»

## Оценка

## эффективности реализации муниципальной программы

## ________________________________________

## (указать наименование муниципальной программы)

## за 20___год

| Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Наличие областной программы аналогичной направленности | Соответствует | 1 | 5 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 1.2. Соответствие целей и задач мероприятий муниципальной программы полномочиям муниципального района | Соответствует | 1 | 5 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий программы |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий программы в отчетном году |
| 2.1.1. Выполнение мероприятий программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично | от 0 до 1 | 10 |
| 2.1.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в программе | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично | от 0 до 1 | 10 |
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий программы с начала ее реализации |
| 2.2.1. Выполнение мероприятий программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично | от 0 до 1 | 10 |
| 3. Достижение целевых индикаторов |
| 3.1. Наличие в отчете о выполнении муниципальных программ годовых количественных измеримых целевых показателей (индикаторов), отражающих цели программы и достижение результатов ее реализации | Соответствует | 1 | 5 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 3.2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | от 0 до 1 | 20 |
| 4. Финансирование целевой программы |
| 4.1. Общий объем финансирования программы |
| 4.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 5 |
| 4.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 5 |
| 4.2. Объем финансирования программы в отчетном финансовом году с разбивкой по источникам финансирования |
| 4.2.1. Доля фактического объема финансирования программы из бюджета МО «Ленский муниципальный район» от запланированного финансирования из бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 5 |
| 4.2.2. Доля фактического объема финансирования программы из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 5 |
| 4.2.2. Доля фактического объема финансирования программы из федерального бюджета от запланированного финансирования из федерального бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 5 |
| 4.2.3. Доля фактического объема финансирования программы из местного бюджета поселения от запланированного финансирования из местного бюджета поселения | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 5 |
| 4.2.4. Доля фактического объема финансирования программы из других внебюджетных источников от запланированного финансирования из других внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 5 |

## 2. Интегральная оценка действующей муниципальной программы определяется по формуле:

## F = SUM (Zj x uj), где:

## F - интегральная оценка программы;

## Zj - значение оценки критерия;

## uj - вес критерия j.

## Интегральная оценка программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

## 3. Эффективность реализации муниципальной программы  признается высокой, в случае, если значение F составляет не менее 85 процентов.

## Эффективность муниципальной программы признается средней, в случае, если значение F составляет не менее 75 процентов.

## Эффективность муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае, если значение F составляет не менее 65 процентов.

## В остальных случаях  эффективность реализации муниципальной программы  признается неудовлетворительной.

## Приложение N 1

## к Порядку разработки и реализации

## муниципальных программ

## МО «Ленский муниципальный район»

## Утверждена

## постановлением администрации

## МО «Ленский муниципальный район»

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## "_______________________________________ (20_ - 20_ годы)"

### Паспорт

### муниципальной  программы

### "_______________________________________

### на 20_ - 20_ годы"

| Наименование Программы | муниципальная программа "_______________________________________ на 20_ - 20_ годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | нормативные правовые документы, от "__" _________ 20_ г. N ___ |
| Ответственный исполнитель (разработчик) Программы | наименование муниципального разработчика (ответственного исполнителя) |
| Цель Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | (указываются наименования целевых показателей и индикаторов Программы) |
| Сроки и этапы реализации Программы | 20_ - 20_ годы первый этап - 20_ - 20_ годы второй этап - 20_ - 20_ годы |
| Перечень подпрограмм |  |
| Перечень основных мероприятий Программы |  |
| Соисполнители программы | соисполнителями программы могут быть исполнительный орган Администрации МО «Ленский муниципальный район», органы местного самоуправления муниципальных образований поселений, а также иные юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд) |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования - ___ тыс. рублей, в том числе: средства бюджета МО «Ленский муниципальный район» - ___ тыс. рублей; средства областного бюджета- ___ тыс. рублей; средства федерального бюджета - ___ тыс. рублей; средства бюджетов поселений-____ тыс.рублей; внебюджетные источники - ___ тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | (перечисляются конкретные результаты выполнения Программы, желательно с числовыми значениями в абсолютном выражении или в процентах) |
| Система организации контроля за исполнением Программы |  |

### I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

### решения программными методами

Раздел должен содержать развернутое описание проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование решения проблемы в приоритетном порядке в данное время, целесообразность использования программно-целевого подхода при ее решении и средств  бюджета МО «Ленский муниципальный район», основные направления деятельности Правительства Архангельской области, Администрации  в сфере реализации муниципальной программы.

### II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

2.1 Паспорт подпрограммы № 1

2.2 Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,

описание основных проблем

2.3 Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1

### III. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,

### целевые индикаторы и показатели

### ( по подпрограммам)

Настоящая   Программа  разработана  для  достижения  следующих

(-ей) основных (-ой) целей (цели):

1) __________________________________________________________;

2) __________________________________________________________;

3) __________________________________________________________.

Программные  мероприятия направлены на решение следующих задач

(перечислить задачи):

1) __________________________________________________________;

2) __________________________________________________________;

3) __________________________________________________________.

Программа  взаимосвязана  со  следующими областными целевыми

программами  (перечислить  программы и указать, как осуществляется

эта взаимосвязь).

Реализация  мероприятий  Программы  предусмотрена  в  период с

200_ до 200_ года.

Выполнение  Программы  осуществляется  поэтапно (в случае если

выполнение Программы разделено на этапы).

На  первом  этапе  (200_  -  200_ годы) должна быть обеспечена

реализация  следующих  основных  мероприятий (перечислить основные

мероприятия первого этапа):

1) __________________________________________________________;

2) __________________________________________________________;

3) __________________________________________________________.

На   втором   этапе   (200_  -  200_  годы)  предусматривается

выполнение следующих мероприятий (перечислить основные мероприятия

второго этапа):

1) __________________________________________________________;

2) __________________________________________________________;

3) __________________________________________________________.

Важнейшими  целевыми  индикаторами  и  показателями  Программы

являются (перечислить):

1) __________________________________________________________;

2) __________________________________________________________.

### При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | Значения базовых показателей и индикаторов Программы | Значения оценочных показателей и индикаторов Программы | Значения прогнозных показателей и индикаторов Программы (по годам) |
| --- | --- | --- | --- |
| По муниципальной программе (указать наименование) |
| Задача 1 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 (указать наименование) |
| Задача № 1 |  |  |  |

### IV. Перечень программных мероприятий

### Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям (или разделам):

### организационное и нормативно-правовое обеспечение;

### инвестиционные мероприятия (реконструкция и строительство объектов, приобретение оборудования, транспортных средств). В разделе может быть при необходимости дано описание основных мероприятий.

### Перечень программных мероприятий оформляется в соответствии с таблицей <*>:

### Перечень программных мероприятий муниципальной программы "_______________________________________

### на 20_ - 20_ годы"

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 200_ год | 200_ год | 200_ год | 200_ год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма № 1 |
| Задача подпрограммы |
| 1.1 |  | Итого, в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 1 |  | Итого, в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  | Итого, в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

### --------------------------------

### <*> Таблица оформляется в альбомном формате.

### <**> Указываются конкретные результаты реализации мероприятия Программы.

### V. Механизм реализации Программы (без наличия подпрограмм)

### Положения данного раздела разрабатываются в соответствии с подпунктом 6  пункта 12  Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район».

### VI. Ресурсное обеспечение Программы

### Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  бюджета МО «Ленский муниципальный район»  с привлечением средств областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований (поселений)  и внебюджетных источников (при условии финансирования из указанных источников).

### Общий объем финансирования Программы составляет ___ тыс. рублей, в том числе за счет средств  бюджета  МО «Ленский муниципальный район» - ___ тыс. рублей,  бюджетов поселений - ___ тыс. рублей, областного бюджета- ___тыс.рублей, федерального бюджета - ____тыс. рублей и внебюджетных источников - ___ тыс. рублей.

### Объемы финансирования Программы за счет средств  бюджета МО «Ленский муниципальный район»  носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов  бюджета МО «Ленский муниципальный район» на очередной финансовый год исходя из возможностей  бюджета МО «Ленский муниципальный район».

### Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы муниципальных образований поселений определено соглашениями (договорами) о намерениях между муниципальным  заказчиком Программы и соответствующими органами местного самоуправления поселения. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств  бюджетов поселений подлежат утверждению представительным органом местного самоуправления поселения.

### Финансирование из областного бюджета подтверждается включением программных мероприятий (или строек) в областную государственную программу "_______________________________________" (или Федеральную государственную, адресную инвестиционную программу) на очередной финансовый год (если такое подтверждение имеется) или путем заключения соглашения с соответствующим областным министерством (агентством).

### Финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников (юридических лиц) подтверждается соглашениями о намерениях между муниципальным заказчиком Программы и соответствующими инвесторами (если это возможно).

### Распределение объемов финансирования Программы

### по источникам, направлениям расходования средств и годам

### (тыс. рублей)

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 200_ год | 200_ год | 200_ год | 200_ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения, всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет МО «Ленский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |

### VI. Ожидаемые результаты реализации Программы

### Положения данного раздела разрабатываются в соответствии с подпунктом 8 пункта 12 Порядка разработки и реализации муниципальных программ  МО «Ленский муниципальный район».

### VII. Организация управления Программой и контроль

### за ходом ее реализации

### Положения данного раздела разрабатываются в соответствии с подпунктом  9 пункта 12 Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район».

Приложение № 2

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

МО «Ленский муниципальный район»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы МО «Ленский муниципальный район»

____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  |

## Приложение N 3

## к Порядку разработки и реализации муниципальных программ

## МО «Ленский муниципальный район»

## ОТЧЕТ

## об исполнении мероприятий муниципальной программы

## "_________________________________________________________"

## (наименование программы)

## за_________20______года

| Номер и наименование мероприятия Программы | ответствен-ный исполнитель соисполни-тель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет МО «Ленский муниципаль-ный район» | Бюджеты поселений | Областной бюджет | внебюджетные источники |  |
|  |  | План | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Подпрограмма № 1 |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Примечания: 1. По графе 1 указывается номер мероприятия и наименование мероприятия в соответствии с постановлением  Администрации МО «Ленский муниципальный район» о муниципальной программе.

## 2. По графе 3 указываются суммы граф 5, 7, 9, 11,13

## 3. По графам 3,5,7,9,11,13 отражаются данные в соответствии с постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» о муниципальной программе.

## 4. По графам 6, 10, 12 отражаются фактические объемы финансирования соответственно из федерального, областного, бюджетов муниципальных образований поселений и внебюджетных источников, в том числе если это не предусмотрено планом.

## 5. По графе 4 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12,14.

## 6. По графе 8 отражаются кассовые расходы на основании выписок из органа Федерального казначейства.

## 7. По графе 15 отражается фактический результат выполнения мероприятий (кратко) с указанием причин невыполнения или выполнения частично мероприятий. При отклонении (+, -) фактических объемов финансирования от плановых, также указываются причины отклонения.

## Приложение N 4

## к Порядку разработки и реализации муниципальных программ

## МО «Ленский муниципальный район»

## ОТЧЕТ

## о реализации муниципальной программы по итогам

## за год (итоговый отчет о реализации программы в целом)

## В отчете о реализации муниципальной программы МО «Ленский муниципальный район» должны содержаться следующие сведения:

## 1. Наименование муниципальной программы, период отчетности, наименование муниципального ответственного исполнителя программы.

## 2. Общие сведения о реализации программы, в том числе:

## 1) сведения о результатах реализации программы за отчетный период, в том числе о вводе в действие объектов капитального строительства;

## 2) сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета,  бюджетов поселений и внебюджетных источников;

## 3) информация об участии  в отчетном периоде в реализации соответствующей федеральной, областной  государственной программы и заключенных с органами государственной власти, местного самоуправления поселений соглашениях (договорах) о намерениях по долевому участию в финансировании программы.

## 3. Сведения о выполнении мероприятий программы, в том числе:

## 1) о доле выполненных от общего числа запланированных программой мероприятий;

## 2) перечень невыполненных мероприятий, влияние их на достижение целей программы. Анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий в разрезе каждого мероприятия. Меры, принимаемые муниципальным  исполнителем по устранению причин невыполнения мероприятий.

## 4. Оценка эффективности результатов реализации программы за отчетный период:

## 1) указываются и сравниваются между собой плановые и фактически достигнутые целевые показатели (индикаторы) реализации программы по следующей форме:

| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | Год, следующий за отчетным |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фактическое значение целевых индикаторов и показателей | плановое значение целевых индикаторов и показателей | фактическое значение целевых индикаторов и показателей | прогнозное значение целевых индикаторов и показателей |
| Задача 1 |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

## 2) по показателям и индикаторам, не достигшим запланированного уровня, указываются причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Исполнитель:

Заведующий отделом юридической поддержки и

вопросов местного самоуправления

Администрации МО «Ленский муниципальный район»

_______________        Е.Ю. Кудинов

Рассылка:

1. Дело Администрации – 1 экз. (оригинал),

2. Отдел экономики и прогнозирования - 1 экз. (копия),

3. Юридический отдел - 1 экз. (копия),

4. Прокуратура – 1 экз. (копии).

ВСЕГО: 4  экз..