**АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 5 апреля 2023 года № 211

с. Яренск

Об утверждении плана мероприятий по борьбе

с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования

«Ленский муниципальный район» на 2023 - 2025 годы

В целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию   
и предотвращение массового распространения борщевика Сосновского   
на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования   
   «Ленский муниципальный район» на 2023 - 2025 годы (далее – план).
2. Рекомендовать главам поселений и собственникам земельных участков принять соответствующие меры по реализации плана.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном периодическом печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов МО «Ленский район» и разместить на Интернет-сайте Администрации   
   МО «Ленский муниципальный район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по вопросам экономики и инфраструктурного развития Кочанова Н.Н.

Глава МО «Ленский муниципальный район» А.Г. Торков

Утвержден

постановлением Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от 5 апреля 2023 года № 211

**П Л А Н**

**мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории**

**муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2023 - 2025 годы**

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Разработка и утверждение плана мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в МО «Ленский муниципальный район» | 2023 год | Отдел производственной сферы,  жилищно-коммунального и сельского хозяйства  Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 2. Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского | Ежегодно  (с апреля по октябрь) | Отдел производственной сферы,  жилищно-коммунального и сельского хозяйства  Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Администрации МО «Сафроновское»,  МО «Козьминское», МО «Сойгинское», МО «Урдомское» |
| 3. Информирование собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков и иных заинтересованных лиц о необходимых мерах борьбы с борщевиком Сосновского | Постоянно в течение года (ежегодно) | Отдел производственной сферы,  жилищно-коммунального и сельского хозяйства  Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Администрации МО «Сафроновское»,  МО «Козьминское», МО «Сойгинское», МО «Урдомское» |
| 4. Обеспечение размещения и актуализации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов по вопросам борьбы с борщевиком Сосновского, об опасности воздействия борщевика Сосновского на окружающую среду | Постоянно в течение года (ежегодно) | Отдел производственной сферы,  жилищно-коммунального и сельского хозяйства  Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Администрации МО «Сафроновское»,  МО «Козьминское», МО «Сойгинское», МО «Урдомское» |
| 5. Включение в правила благоустройства поселений МО «Ленский муниципальный район» положений по урегулированию вопросов удаления борщевика Сосновского в границах населенных пунктов, положений, возлагающих на физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм обязанности по обеспечению проведения на принадлежащих им земельных участках мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского и недопущению его распространения благоустройства | первое полугодие 2023 года | Администрации МО «Сафроновское»,  МО «Козьминское», МО «Сойгинское», МО «Урдомское» |
| 6. Обработка земельных участков в границах населенных пунктов и земельных участков сельскохозяйственного назначения механическим методом борьбы для предотвращения распространения борщевика Сосновского | апрель-октябрь (ежегодно) | Администрации МО «Сафроновское»,  МО «Козьминское», МО «Сойгинское», МО «Урдомское», правообладатели земельных участков |