АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 июля 2016 года № 422-н

с. Яренск

Об утверждении муниципальной программы

«Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»

на 2017–2020 годы»

Руководствуясь статьями 31,63 Устава муниципального образования «Ленский муниципальный район», на основании постановления Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 30.04.2014г. №283-н «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район» Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» на 2017–2020 годы».

- Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов МО «Ленский муниципальный район» и разместить на Интернет-сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район».

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по вопросам экономики и инфраструктурного развития Н.Н. Кочанова.

- Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

И.о.Главы МО

«Ленский муниципальный район»                                                    Н.Н.Кочанов

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» на 2017–2020 годы»

### Паспорт

### муниципальной  программы

### «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» на 2017–2020 годы»

| Наименование Программы | муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» на 2017–2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года, одобренная распоряжением администрации Архангельской области от 16.12.2008 № 278-ра/48; Транспортная стратегия Архангельской области до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Архангельской области от 15.12.2009 № 319-рп; Решение Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» от 04.09.2013г. № 225-н «О создании муниципального дорожного фонда МО «Ленский муниципальный район» |
| Ответственный исполнитель (разработчик) Программы | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| Цель Программы | - доведение доли автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия не менее 3,6%, с промежуточным типом покрытия не менее 25% от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. |
| Задачи Программы | - приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам; - ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район». |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | Доля автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия не менее 3,6%, с промежуточным типом покрытия не менее 25% от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»; Средняя стоимость годичного содержания 1 км автомобильных дорог с усовершенствованным и промежуточным типом покрытия не менее 34,8 тыс. руб. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017–2020 годы. Программа реализуется в один этап |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы отсутствуют |
| Перечень основных мероприятий Программы | - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, соединяющих сельские населенные пункты, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. |
| Соисполнители программы | Администрация МО «Ленский муниципальный район». |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования – 30700,0 тыс. рублей, в том числе: - муниципальный дорожный фонд –30700,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы будет способствовать: - улучшению состояния автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»; - обеспечению транспортной доступности населённых пунктов; - повышению качества содержания автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район». |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район». Контроль за Программой включает в себя периодическую отчётность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств. |

### I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

### решения программными методами

По состоянию на 01.07.2016 общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» составляет 220,4 км.

Основной проблемой является не соответствие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (по прочности, по ровности, коэффициенту сцепления, наличие колейности и просадки полотна).

Имеющиеся автомобильные дороги не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности движения, в том числе на маршрутах движения рейсовых и школьных автобусов.

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является отсутствие ремонтов существующей сети дорог местного значения. В сложившихся условиях проезд на автодорогах, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район», поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию.

Возникновению и усугублению указанных проблем способствовало недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли района на протяжении ряда лет, а также отсутствие согласованной программы ремонта и содержания дорожной сети.

Для решения указанных проблем необходимы:

- качественное улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения;

- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения;

- круглогодичное содержание автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

Планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании  Программы позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.

К наиболее значимым социальным последствиям реализации Программы можно отнести:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- повышение безопасности дорожного движения, в том числе на маршрутах движения рейсовых и школьных автобусов;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

### II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,

### целевые индикаторы и показатели

Основными целями данной Программы является:

- доведение доли автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия не менее 3,6%, с промежуточным типом покрытия не менее 25% от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями.

Основными задачами данной программы являются:

- приведение сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам;                   
- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район».

### При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | Значения базовых показателей и индикаторов Программы, 2015 год | Значения оценочных показателей и индикаторов Программы, 2016 год | Значения прогнозных показателей и индикаторов Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020 г. |
| Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог МО «Ленский муниципальный район» |
| Задача №1- приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам. |
| доля автомобильных дорог с промежуточным типом покрытия от общей протяженности автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район», % | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 |
| доля автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия от общей протяженности автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район», % | 0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 |
| Задача №2 - ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район». |
| Средняя стоимость годичного содержания 1 км автомобильных дорог с усовершенствованным и промежуточным типом покрытия, тыс. руб. | 20,0 | 31,0 | 32,4 | 34,0 | 35,6 | 37,2 |

### Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной Программы

| Наименование целевых показателей Программы | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| доля автомобильных дорог с промежуточным типом покрытия от общей протяженности автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | количество автомобильных дорог с промежуточным типом покрытия деленное на общую протяженность автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | форма №3-ДГ (мо) |
| доля автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия от общей протяженности автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | количество автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия деленное на общую протяженность автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | форма №3-ДГ (мо) |
| Средняя стоимость годичного содержания 1 км автомобильных дорог с усовершенствованным и промежуточным типом покрытия, тыс. руб. | кассовые расходы деленное на общую протяженность автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | Бухгалтерские данные |

### III. Перечень программных мероприятий

### Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

- содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями.

### Перечень программных мероприятий муниципальной программы

### «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» на 2017–2020 годы».

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача № 1 |
| 1.Содержание автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» (профилирование дорожного полотна, расчистка автодорог от снега, вывоз снега с автодорог и тротуаров, намораживание и содержание ледовой переправы, чистка водоотводных канав, приобретение и установка дорожных знаков, обустройство тротуаров и мостовых переходов). | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Всего в том числе: | 26600 | 6200 | 6500 | 6800 | 7100 | - снижение рисков возникновения случаев ДТП; - улучшение качества транспортного обслуживания населения |
|  |  | Муниципальный дорожный фонд | 26600 | 6200 | 6500 | 6800 | 7100 |  |
| Задача № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Ремонт автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Всего в том числе: | 4100 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | - сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям; - снижение рисков возникновения случаев ДТП; - улучшение качества транспортного обслуживания населения. |
|  |  | Муниципальный дорожный фонд | 4100 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |  |
| Итого по муниципальной программе | Администрация МО «Ленский муниципальный район | Всего в том числе: | 30700 | 7150 | 7500 | 7850 | 8200 |  |
|  |  | Муниципальный дорожный фонд | 30700 | 7150 | 7500 | 7850 | 8200 |  |

### IV. Механизм реализации Программы

Исполнители мероприятия №1 и №2 определяются на основании положений Гражданского кодекса, в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сферах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

### V. Ресурсное обеспечение Программы

### Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда. Общий объем финансирования Программы составляет 30700,0 тыс. рублей.

### Объемы финансирования Программы за счет средств  муниципального дорожного фонда  носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении  бюджета МО «Ленский муниципальный район» на очередной финансовый год исходя из возможностей  бюджета МО «Ленский муниципальный район».

### Распределение объемов финансирования Программы

### по источникам, направлениям расходования средств и годам

### (тыс. рублей)

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по Программе | 30700,0 | 7150 | 7500 | 7850 | 8200 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Муниципальный дорожный фонд | 30700,0 | 7150 | 7500 | 7850 | 8200 |

### VI. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- доведение доли автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия с 2,3% до 3,6% от общей протяженности автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»;

- доведение доли автомобильных дорог с промежуточным типом покрытия с 16% до 25% от общей протяженности автомобильных дорог находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»;

- улучшить качество транспортного обслуживания населения.

### VII. Организация управления Программой и контроль

### за ходом ее реализации

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет отдел производственной сферы жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации Муниципального образования «Ленский муниципальный район».

Контроль за ходом реализации Программы включает в себя ежеквартальную и итоговую отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании исполнителями Программы выделяемых им средств, качестве реализуемых мероприятий Программы.

Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации МО «Ленский муниципальный район»:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляет в отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» отчёт (нарастающим итогом с начала года) о ходе реализации программы:

- ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчётным годом, представляет в отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» отчёты о выполнении целевых показателей (индикаторов) программы, а также статистическую, справочную, аналитическую информации о реализации Программы. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке.