АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

## от 26 декабря 2023 года № 957-н

с. Яренск

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Комплексное развитие сельских территорий**

**МО «Ленский муниципальный район»**

Руководствуясь Уставом МО «Ленский муниципальный район», постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район»   
от 25.11.2022 № 748-н «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся   
   в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район», утвержденную постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район»   
   от 08.11.2019 № 693-н.
2. Разместить настоящее постановление на Интернет-сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном периодическом печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов МО «Ленский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Ленский муниципальный район» А.Е. Посохов

Утверждены

постановлением Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от 26 декабря 2023 года № 957-н

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в муниципальную программу**

**«Комплексное развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район»**

1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования – 21 279,1 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 2 819,0 тыс. рублей, областной бюджет – 7 623,1 тыс. рублей, средства бюджета МО «Ленский муниципальный район» – 5 829,9 тыс. рублей, внебюджетные средства – 5 007,1 тыс. рублей.».

2. В паспорте подпрограммы № 1 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы»   
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования – 12 539,7 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета –   
2 170,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3 793,4 тыс. рублей, средства бюджета   
МО «Ленский муниципальный район» – 1 671,7 тыс. рублей, внебюджетные средства – 4 904,2 тыс. рублей.».

3. В паспорте подпрограммы № 2 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы»   
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования – 8 739,4 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 648,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3 829,7 тыс. рублей, средства бюджета МО «Ленский муниципальный район» –   
4 158,2 тыс. рублей, внебюджетные средства – 102,9 тыс. рублей.».

4. Приложение № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к муниципальной программе  
«Комплексное развитие сельских территорий

МО «Ленский муниципальный район»

(в редакции постановления Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от 26 декабря 2023 года № 957-н)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.** Стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения. | | | | | | | | | | |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  **МО «Сафроновское»** | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами,  Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | Федеральный бюджет | 1740,4 | 0,0 | 211,1 | 113,3 | 126,0 | 0,0 | 1290,0 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, - 18 семей |
| Областной бюджет | 3363,4 | 0,0 | 906,4 | 600,0 | 567,0 | 0,0 | 1290,0 |
| Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 1528,3 | 250,0 | 254,5 | 198,2 | 145,6 | 250,0 | 430,0 |
| Внебюджетные средства | 4474,2 | 665,7 | 1228,5 | 0,0 | 0,0 | 1290,0 | 1290,0 |
| 1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  **МО «Сойгинское»** | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами,  Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, - 1 семья |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  **МО «Козьминское** | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами,  Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности – 1 семья |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  **МО «Урдомское»** | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами,  Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | Федеральный бюджет | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, - 3 семьи |
| Областной бюджет | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 |
| Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 143,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,4 |
| Внебюджетные средства | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 |
| **Итого по подпрограмме № 1** | | **Итого** | **12539,7** | **915,7** | **2600,5** | **911,5** | **838,6** | **1540,0** | **5733,4** |  |
| Федеральный бюджет | **2170,4** | 0,0 | 211,1 | 113,3 | 126,0 | 0,0 | 1720,0 |
| Областной бюджет | **3793,4** | 0,0 | 906,4 | 600,0 | 567,0 | 0,0 | 1720,0 |
| Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | **1671,7** | 250,0 | 254,5 | 198,2 | 145,6 | 250,0 | 573,4 |
| Внебюджетные средства | **4904,2** | 665,7 | 1228,5 | 0,0 | 0,0 | 1290,0 | 1720,0 |
| **Подпрограмма № 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** | | | | | | | | | | |  |
| **Задача № 1**. Обустройство населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. | | | | | | | | | | |  |
| **МО «Сафроновское»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка ПСД, реконструкция сетей водоотведения  в с. Яренск | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию сетей водоотведения в с. Яренск в 2024 году - 32 км |
| Областной бюджет | 3757,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3757,6 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 3952,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2102,3 | 1850,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача № 2**. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях. | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство улично-дорожной сети в с. Яренск протяженностью 2 км. | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию улично-дорожной сети в с. Яренск протяженностью 2 км в 2021 году. |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача № 3.** Благоустройство сельских территорий | | | | | | | | | | |
| 1.3. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства | Федеральный бюджет | 648,6 | 648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами |
| Областной бюджет | 72,1 | 72,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 205,9 | 205,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 102,9 | 102,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме № 2** | | **Итого** | **8739,4** | **1029,5** | **0,0** | **0,0** | **5859,9** | **1850,0** | **0,0** |  |
| Федеральный бюджет | **648,6** | 648,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | **3829,7** | 72,1 | 0,0 | 0,0 | 3757,6 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | **4158,2** | 205,9 | 0,0 | 0,0 | 2102,3 | 1850,0 | 0,0 |
| Бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | **102,9** | 102,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:** | | **Федеральный бюджет** | **2819,0** | **648,6** | **211,1** | **113,3** | **126,0** | **0,0** | **1720,0** |  |
| **Областной бюджет** | **7623,1** | **72,1** | **906,4** | **600,0** | **4324,6** | **0,0** | **1720,0** |
| **Бюджет МО «Ленский муниципальный район»** | **5829,9** | **455,9** | **254,5** | **198,2** | **2247,9** | **2100,0** | **573,4** |
| **Бюджеты поселений** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные средства** | **5007,1** | **768,6** | **1228,5** | **0,0** | **0,0** | **1290,0** | **1720,0** |
| **ИТОГО** | **21279,1** | **1945,2** | **2600,5** | **911,5** | **6698,5** | **3390,0** | **5733,4** |

».